| OPTIMA FLOW Document de cadrage — Kick-off J1 Confidentiel — usage interne Optima Flow | Client : ____________________ Date J1 : ____________________ |
| --- | --- |

Ce document structure la visio de kick-off (J1) et sert de formulaire de collecte des accès. Remplis chaque section pendant ou immédiatement après l’appel.

# Partie 1 — Trame de la visio kick-off (J1)

Durée : 45 à 60 minutes. Toi seul à l’écran — caméra allumée, présentation optionnelle. Objectif : récupérer les accès, comprendre les frictions réelles, aligner les attentes.

## Bloc 1 — Lancement (5 min)

Tu poses le cadre. Ne laisse pas la conversation dériver.

- Remercier brièvement pour la confiance accordée

- Résumer le périmètre en une phrase : offre, nombre d’agents, délai de 7 jours

- Annoncer le plan de la visio : « On va parler fonctionnement, outils, priorités — et je récupère les accès dans la foulée. »

- Confirmer l’heure de la prochaine échéance client : formation J6

## Bloc 2 — Audit opérationnel (20 min)

C'est la partie clé. Tu écoutes, tu notes, tu ne proposes pas encore de solution.

Volume et nature des tâches

- Combien d’emails entrants par jour ? Qui répond, à quelle fréquence ?

- Les relances commerciales : qui les fait, à quelle cadence, sur quel outil ?

- La facturation : logiciel utilisé ? Déclenché manuellement ou automatiquement ?

- Les recrutements en cours ou prévus : volume, canaux utilisés ?

- La relation client post-vente : suivi fait ? Par qui, comment ?

Points de friction

- « Quelle tâche vous fait le plus perdre de temps en ce moment ? »

- « Il y a des choses qui tombent à travers les mailles — relances oubliées, emails sans réponse ? »

- « C’est quoi le truc que vous faites régulièrement en vous disant ‘c’est stupide, ça devrait être automatique’ ? »

Outils en place

- Messagerie : Gmail, Outlook, autre ?

- CRM ou gestion commerciale : Notion, HubSpot, Excel, rien ?

- Facturation : Pennylane, Freepro, Sage, autre ?

- Communication interne : Slack, Teams, email ?

- Stockage : Google Drive, Dropbox, OneDrive ?

## Bloc 3 — Priorités et ordre de déploiement (10 min)

Sur la base de l’audit, tu proposes l’ordre des 3 agents. Le client valide.

- Agent 1 : celui qui résout le problème le plus urgent (généralement Alex — emails)

- Agent 2 : dépendant du contexte (Tom relances OU Sarah facturation)

- Agent 3 : complémentaire, selon ressources RH ou veille

- Reformuler l’ordre devant le client : « Ce qu’on va faire c’est d’abord X, ensuite Y, puis Z. Ça vous convient ? »

## Bloc 4 — Récupération des accès (15 min)

Tu annonces clairement : « Maintenant j’ai besoin des accès pour construire. Je vais vous lister ce qu’il me faut, on le fait ensemble maintenant ou vous me les envoyez d’ici ce soir. »

Voir Partie 2 — Formulaire accès ci-dessous.

## Bloc 5 — Clotûre (5 min)

- Résumer ce que tu vas construire et dans quel ordre

- Confirmer : prochain contact = recap quotidien par email (J2 à J5)

- Confirmer : formation visio J6, date et heure à fixer maintenant

- Réassurer : « Je disparais pour construire — vous recevez un point chaque soir. »

- Clore proprement : « On se retrouve [date J6]. Bonne journée. »

Partie 2 — Formulaire de collecte des accès À remplir pendant ou immédiatement après le kick-off J1

## Informations générales

| Nom du client |  |
| --- | --- |
| Entreprise / structure |  |
| Secteur d’activité |  |
| Nombre d’employés |  |
| Email principal |  |
| Téléphone |  |
| Offre souscrite |  |
| Agents commandés (ordre) |  |
| Montant signé / acompte reçu |  |
| Date J1 (kick-off) |  |
| Date J6 (formation) |  |
| Date J7 (mise en live) |  |

## Notes — Audit opérationnel

| Volume emails/jour |  |
| --- | --- |
| Qui gère les emails ? |  |
| Relances commerciales |  |
| Facturation (logiciel + process) |  |
| Recrutement en cours ? |  |
| Relation client post-vente |  |
| Principale friction identifiée |  |
| Deuxième friction |  |
| Outils en place (liste) |  |

## Accès Gmail

| Gmail | Identifiant / URL / Info | Mot de passe / Token |
| --- | --- | --- |
| Email principal | adresse Gmail du client |  |
| Mot de passe app (si 2FA) | généré dans Paramètres Google |  |
| Compte de service possible ? | oui / non |  |

## Make.com

| Make.com | Identifiant / URL / Info | Mot de passe / Token |
| --- | --- | --- |
| Compte existant ? | oui / non — à créer si non |  |
| Email Make.com |  |  |
| Mot de passe Make.com |  |  |

## CRM / Gestion commerciale

| CRM | Identifiant / URL / Info | Mot de passe / Token |
| --- | --- | --- |
| Outil utilisé | Notion / HubSpot / Excel / autre |  |
| URL ou fichier |  |  |
| Identifiant |  |  |
| Mot de passe / clé API |  |  |

## Facturation

| Facturation | Identifiant / URL / Info | Mot de passe / Token |
| --- | --- | --- |
| Outil utilisé | Pennylane / Freepro / autre |  |
| URL |  |  |
| Identifiant |  |  |
| Mot de passe / API key |  |  |

## Autres accès nécessaires

| Divers | Identifiant / URL / Info | Mot de passe / Token |
| --- | --- | --- |
| Slack / Teams | workspace URL | token ou mot de passe |
| Google Drive | dossier partagé ? |  |
| Outil spécifique #1 |  |  |
| Outil spécifique #2 |  |  |

## Checklist fin de kick-off

Avant de raccrocher, vérifie chaque point :

- Audit opérationnel complet (frictions, volumes, outils)

- Ordre des 3 agents validé avec le client

- Tous les accès reçus OU deadline fixée (ce soir au plus tard)

- Date et heure de la formation J6 confirmées

- Client informé du process : recap quotidien soir J2 à J5

- Mail de recap J1 à envoyer dans l’heure qui suit

## Remarques / points d’attention

| Optima Flow — Usage interne optima.flow38@gmail.com | calendly.com/optima-flow38/30min optima-flow.fr |
| --- | --- |