| OPTIMA FLOW Checklist technique de delivery — J2 à J5 Usage interne — à remplir pendant la construction | Client : ____________________ Agents : ____________________ |
| --- | --- |

Ce document est la référence exhaustive pour construire sans rien oublier. Coche chaque étape au fur et à mesure. Une case non cochée = un risque en live.

| J2 ~3-4h | Architecture technique |
| --- | --- |

Supabase — Projet client

- Créer un nouveau projet Supabase dédié au client (ne jamais utiliser le projet agence-ia)

- Nommer le projet : [nom-client]-ia

- Récupérer l’URL du projet et la clé API anon + service_role

- Créer la table leads avec les colonnes : id, nom, email, entreprise, statut, dernier_contact, notes, created_at

- Créer la table emails_log : id, expediteur, sujet, resume, action_prise, brouillon, created_at

- Vérifier que les RLS (Row Level Security) sont désactivés ou configurés correctement pour Make.com

- Tester une insertion manuelle dans la table leads depuis l’éditeur Supabase

Note : Garder l’URL et les clés dans un endroit sécurisé — tu en auras besoin à J3, J4, J5 et lors de la formation.

Dashboard client — Clone et configuration

- Cloner le repo agence-ia-dashboard sur GitHub : créer un nouveau repo [nom-client]-dashboard

- Cloner en local : git clone [URL] sur ~/Desktop/

- Ouvrir dans VS Code

- Remplacer dans lib/supabase.ts : l’URL et la clé anon par celles du projet client

- Remplacer dans .env.local : toutes les variables d’environnement (Supabase, Anthropic API key)

- Remplacer le nom « Optima Flow » par le nom du client dans les fichiers concernés

- Adapter les couleurs si le client a une charte (sinon garder le thème par défaut)

- npm install et npm run dev — vérifier que le dashboard tourne en local sans erreur

- Pousser sur GitHub : git add . / git commit / git push

- Déployer sur Vercel : connecter le nouveau repo, configurer les variables d’environnement dans le dashboard Vercel

- Vérifier que l’URL Vercel est accessible et fonctionnelle

Attention : Ne jamais mettre les clés API en dur dans le code. Toujours passer par .env.local en local et les variables Vercel en prod.

Make.com — Workspace client

- Créer un nouveau workspace Make.com au nom du client (ou utiliser le compte client si il en a un)

- Créer un nouveau scénario vide pour chaque agent commandé

- Nommer les scénarios clairement : [Client] — Alex — Emails / [Client] — Tom — Relances / etc.

- Configurer la connexion Gmail du client dans Make.com (OAuth ou app password)

- Tester la connexion Gmail : déclencher manuellement, vérifier que les emails remontent

- Configurer la connexion Supabase dans Make.com (URL + service_role key)

- Tester la connexion Supabase : insérer une ligne de test depuis Make.com

- Configurer la connexion Anthropic API (clé API dans les modules HTTP)

Vérification fin J2

- Supabase créé et fonctionnel

- Dashboard déployé sur Vercel et accessible

- Workspace Make.com configuré avec toutes les connexions testées

- Aucune clé API exposée dans le code

- Recap email J2 envoyé au client ce soir (voir mail-types)

| J3 ~4-5h | Agent 1 — Construction + tests |
| --- | --- |

Généralement Alex (emails). Adapter si l’agent 1 est différent selon l’audit J1.

Alex — Gestion emails (agent 1 standard)

Scénario Make.com — structure

- Module 1 : Gmail Watch Emails — surveille la boîte de réception toutes les 15 minutes

- Configurer le filtre : uniquement les emails non lus, exclure les newsletters et notifications automatiques

- Module 2 : HTTP — appel API Anthropic (modèle claude-haiku-4-5-20251001)

- Rédiger le prompt système : contexte du client, ton souhaité, instructions de classification

- Prompt de classification : identifier le type d’email (demande client, relance, candidature, spam, autre)

- Prompt de génération : rédiger un brouillon de réponse adapté au type

- Module 3 : Gmail Create Draft — créer le brouillon dans Gmail avec la réponse générée

- Module 4 : Supabase Insert — logger l’email dans la table emails_log (expéditeur, sujet, résumé, action prise)

- Activer le scénario en mode ON

Tests — 10 à 20 emails réels

- Envoyer 5 emails de test depuis une adresse externe (types différents : question client, demande devis, candidature, spam)

- Vérifier que chaque email déclenche bien le scénario

- Vérifier la qualité des brouillons générés : ton, pertinence, longueur

- Vérifier que les logs apparaissent correctement dans Supabase

- Vérifier que les brouillons apparaissent dans Gmail du client

- Ajuster le prompt si les réponses sont trop génériques ou hors-sujet

- Faire un 2ème round de tests après ajustement du prompt

- Vérifier que les emails spam ne génèrent pas de brouillon (filtre Make.com)

Intégration dashboard

- Vérifier que les emails logés remontent dans la section Activité récente du dashboard

- Vérifier que le compteur de tâches automatisées s’incrémente

- Vérifier l’uptime affiché : Make.com doit être en ON

Si agent 1 = Tom (relances) — adapter

- Source de données leads : Supabase table leads OU CRM client (configurer la connexion correspondante)

- Logique de déclenchement : leads sans contact depuis X jours (définir avec client en J1)

- Génération du message de relance via Anthropic

- Action : brouillon Gmail OU envoi direct (valider avec le client)

- Logger chaque relance dans Supabase

Vérification fin J3

- Agent 1 actif et testé sur 10+ emails réels

- Qualité des outputs validée (brouillons utiles, pas de réponse absurde)

- Logs Supabase fonctionnels

- Dashboard réflète l’activité de l’agent

- Recap email J3 envoyé au client ce soir

| J4 ~3-4h + 1h tampon | Agent 2 — Construction + tampon |
| --- | --- |

Demi-journée de construction, demi-journée de tampon pour absorber les problèmes J3 non résolus.

Tom — Relances leads inactifs (agent 2 standard)

Scénario Make.com — structure

- Module 1 : Supabase Search Rows — récupérer les leads avec statut = 'inactif' OU dernier_contact > 14 jours

- Module 2 : Iterator — boucler sur chaque lead

- Module 3 : HTTP Anthropic — générer un message de relance personnalisé (nom, entreprise, contexte)

- Module 4 : Gmail Create Draft — brouillon prêt à envoyer pour chaque lead

- Module 5 : Supabase Update Row — mettre à jour le champ dernier_contact et statut

- Programmer le scénario : 1 fois par jour, le matin à 8h

- Activer le scénario

Tests

- Insérer 3-5 leads fictifs dans Supabase avec des dates dépassées

- Déclencher le scénario manuellement

- Vérifier la qualité des messages générés (personnalisation, ton)

- Vérifier que les champs Supabase sont mis à jour après exécution

- Vérifier que les brouillons apparaissent dans Gmail

Sarah — Facturation automatique (si agent 2 = Sarah)

- Connexion à l’outil de facturation du client (Pennylane API, Freepro, ou export CSV)

- Logique : détecter les factures à émettre selon les jalons projet OU les abonnements

- Génération automatique de la facture OU création du brouillon

- Notification email au client : « Facture [numéro] générée »

- Logger chaque action dans Supabase

Tampon J4 — Rattrapage et ajustements

- Reprendre les problèmes non résolus de J3 si besoin

- Ajuster les prompts des 2 agents si les outputs ne sont pas satisfaisants

- Vérifier la stabilité des scénarios Make.com (pas d’erreurs dans l’historique)

- S’assurer que les 2 agents tournent simultanément sans conflit

Vérification fin J4

- Agent 2 actif et testé

- Les 2 agents tournent en parallèle sans erreur

- Historique Make.com propre (0 erreur rouge)

- Recap email J4 envoyé au client ce soir

| J5 ~5-6h | Agent 3 + dashboard + tests end-to-end |
| --- | --- |

Agent 3 — Construction

Agent 3 selon l’audit J1. Sélectionner le tableau adapté ci-dessous.

Clara — Suivi post-vente

- Trigger : nouveau client ajouté dans Supabase OU statut passé à 'client actif'

- Séquence automatisée : email de bienvenue J+0, check J+7, suivi satisfaction J+30

- Génération de chaque email via Anthropic (personnalisé avec nom + contexte)

- Logger chaque envoi dans Supabase

Lucas — Veille concurrentielle

- Source : flux RSS ou recherche web via Make.com (module RSS ou HTTP)

- Mots-clés de veille définis avec le client en J1

- Synthèse hebdomadaire générée via Anthropic

- Envoi automatique d’un email de synthèse chaque lundi matin

Romain — Recrutement

- Source : boîte Gmail — filtrer les emails contenant des CV ou candidatures

- Classification Anthropic : profil correspondant / à étudier / hors-sujet

- Création d’une entrée Supabase par candidature avec scoring),

- Brouillon de réponse selon la classification (refus poli ou invitation entretien)

Personnalisation dashboard client

- Remplacer le logo Optima Flow par le logo du client (si fourni)

- Adapter les couleurs principales dans le fichier de styles si charte client

- Mettre à jour les noms des agents dans le dashboard (si renommés par le client)

- Vérifier que les statistiques affichées (tâches automatisées, valeur générée) reflètent la réalité ou sont initialisées proprement

- Vérifier la page agent Alex : onglets Conversation et Tâches fonctionnels

- Tester le mode clair / mode sombre

- Tester la version mobile (réduction de fenêtre ou DevTools)

- Pousser les modifications sur GitHub + redéployer Vercel

- Vérifier l’URL Vercel finale : tout fonctionne en prod

Tests end-to-end — simulation complète

C’est le test le plus important. Tu simules exactement ce que le client va vivre dès le lendemain.

- Envoyer un email à la boîte du client depuis une adresse externe — attendre 15 min — vérifier le brouillon dans Gmail

- Vérifier que le log apparait dans Supabase ET dans le dashboard

- Déclencher Tom manuellement sur un lead fictif — vérifier brouillon Gmail + mise à jour Supabase

- Déclencher l’agent 3 manuellement — vérifier l’output

- Ouvrir le dashboard : toutes les sections chargent correctement ?

- Uptime affiché correct, agents marqués comme actifs

- Activité récente mise à jour avec les tests

- Tester depuis un téléphone : le dashboard est-il utilisable ?

Attention : Ne pas passer à J6 si un des 3 agents produit des résultats incorrects ou si le dashboard a des erreurs visibles. Utiliser J5 soir pour corriger.

Préparation J6 — Formation

- Préparer le guide de formation PDF (voir doc 3) — personnalisé avec le nom du client

- Préparer la liste des accès à remettre au client : URL dashboard, logins, contacts Make.com

- Préparer les scénarios de démo : avoir 2-3 emails de test prêts à déclencher en direct

- Vérifier le Calendly : le RDV J6 est bien confirmé

- Envoyer le recap J5 + annoncer la formation de demain (voir mail-types)

Vérification finale J5 — Go / No-go

- Les 3 agents tournent sans erreur dans Make.com

- Tous les logs remontent dans Supabase

- Le dashboard est déployé, accessible, visuellement propre

- Tests end-to-end passés sans anomalie

- Guide de formation prêt

- Recap J5 envoyé avec confirmation de l’heure de la formation J6

| Optima Flow — Checklist delivery optima.flow38@gmail.com | optima-flow.fr Confidentiel — usage interne |
| --- | --- |